县委第三巡察组关于巡察县人民医院党委

的反馈意见

根据县委统一部署和县委巡察工作领导小组工作安排，2022年11月20日至2023年1月13日，县委第三巡察组对县人民医院党委进行了巡察。现将巡察情况反馈如下。

- 对县人民医院党委的总体评价

- 2018年以来，县人民医院党委能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进医院建设，推动全县医疗服务水平提升、抗击新冠肺炎疫情等方面发挥了重要作用。但仍存在基层党组织建设工作不够规范、党内政治生活不够严肃、执行组织人事工作不严、职工日常管理不到位、工程项目监管缺位等问题。

- 二、巡察发现的主要问题

- （一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况。

- 1.贯彻落实省委八届二次全会、县十五次党代会及历次全会精神流于形式。县人民医院党委没有结合实际制定省委八届二次全会、县十五次党代会及历次全会精神工作措施，工作措施不具体，对省委八届二次全会、县十五次党代会及历次全会精神也宣传不到位。

- 2.贯彻执行中央关于医药卫生体制改革决策部署不到位。

未全面深化公立医院改革，合理控制医疗费用增长。

- （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题。

- 1.权利运行不规范，工程项目未批先建。一是存在未批先建问题。二是项目重大设计变更未获得投资主管部门批准。

- 2.工程项目推进缓慢，工期、结算严重超期。一是工期严重超期。如县人民医院教学专家楼工程、县人民医院血液透析室改扩建工程。二是结算期严重超期。如县人民医院血液透析室改扩建工程。

- 3.工程项目监管缺位。一是施工过程资料填写不及时，竣工验收资料不规范。二是验收把关不严，存在虚增工程量等问题。

- 4.内控管理制度如同虚设。县人民医院2018年1月3日出台的《党政“一把手”“四个不直接分管”制度》明确指出由分管副职领导按照分工具体负责建立工程项目管理领导小组，完善工程建设项目管理制度，涉及工程项目的重要事项由总务科做前期的论证、清算和预算，并报分管业务副院长审批后，由院党组（扩大）会或院办公会讨论决定，后由物质管理科组织实施招标事宜。但县人民医院至今未建立工程项目管理领导小组，未制定工程建设项目相关管理制度，决策流程与负责组织招标部门与实际不一致。

- 5.后勤管理制度不健全，对工程项目缺乏有效监管。县人民医院至今未出台基础设施建设项目的现代医院管理制度，无法形成有效的对基本建设项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量责任终身制等方面的约束与管控。

- 6.合同管理混乱。一是合同管理不规范，应设违约条款而未设。如县人民医院在外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目、县人民医院血液透析室改扩建工程、县人民医院发热门诊项目等多个项目的施工总承包合同、监理服务合同中，未设置关键岗位人员的配备和履职时间及违约惩罚条款等。二是合同内容填写不完整、不规范。三是合同条款使用混乱，条款设置与合同内容不相符。县人民医院血液透析室改扩建工程，施工总承包合同专用条款第十条设置的违约、索赔争议条款不符合合同是建设工程合同的内容。四是质量保证书约定质保期不符合法律规定。

- 7.合同履行不严格，应追索逾期完工违约金而未追索。县人民医院外科综合楼主附楼（四层ICU、五层手术室）改扩建项目，医院与某公司签订施工合同约定承包人不依约完工的违约责任应向发包人支付违约金，无不可抗力因素也未见追索违约金。

- 8.招投标过程履职不当，主体责任落实不到位。一是设定不合理条件排斥潜在中标人。二是招标评分差异化，出现断崖式评分。

- 9.财务管理不规范，资金管理混乱。一是资金管理混乱，未严格执行县人民医院货币资金管理制度，存在廉政风险点。二是违规使用收款票据。经查阅2021年财务资料发现，县人民医院违规使用门诊收据收取医院代垫水电费。三是编制自制凭证不规范。四是会计核算未真实反映实际发生的设备采购业务,存在账账不符。

- 10.年度预算编制不科学，预算执行不到位。未编制年度药品采购计划和年度预算。作为药品采购责任部门的药剂科未参与药品采购年度预算的编制，仅由财务科在无年度采购计划的情况下，无依据直接编制药品采购计划，导致年度预算编制不科学、执行不到位。

- 11.自行制定绩效分配方案，未经上级部门审批违规执行。县人民医院在制定年度绩效分配方案时，未经行业主管部门卫健委、人社部门及财政部门的审批，在未获得批准的情况下，直接分配绩效工资，不符合关于《海南省县级公立医院薪酬制度改革的指导意见》的规定。

- 12.药事管理与药物治疗委员会在药品采购管控过程中未能发挥作用，工作流于形式。县人民医院药事管理与药物治疗委员会每次在听取药剂科汇报药品采购工作时，未按照药品采购管理制度的规定听取并研究本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，而是仅以药剂科每季度汇报药品采购工作的形式进行汇报，汇报涉及的内容也仅是药品销售金额和采购金额，未能对采购渠道、存在问题、药品质量等进行研究，监管制度形同虚设。

- 13.未严格贯彻药品网上采购目标，存在线下采购药品行为。县人民医院每年制定的药品采购目标为100%网上采购，但2018年至今，常年上网采购比例占医院采购药品总额98-99%，未能达到制定的100%网上采购目标。

- 14.贯彻“以患者为中心”服务理念存在差距。经查阅2018年8月至2022年10月县人民医院12345投诉工单等相关材料，群众投诉主要集中在医护人员态度恶劣、医护人员不在岗、住院病房卫生差等方面，经走访了解、实地查看，发现医疗服务中仍存在服务态度冷、硬等问题，为民服务的意识和水平有待提高改进。

- 15.职工病假期间违规发放补贴、绩效。根据县人民医院制度汇编《假期及待遇管理规定》，病假期间享受高温补贴，交通补贴、绩效工资按休假天数扣减；根据《2021年度职工工资调整工作方案》（陵医院字〔2021〕48号），基础性绩效工资根据现所聘岗位调整至2016 年7 月1 日执行的《陵水黎族自治县事业单位新绩效工资职务标准表》现最新标准的90%计发，编制和备案制人员调整后的差额，即医院自筹资金部分实行月考勤考核发放。

- （三）聚焦基层党组织建设方面。

- 1.党员管理不规范。一是党员管理宽松软。县人民医院1名党员2012年5月17日在某村委会入党（预备党员），2013年6月到县人民医院工作，直至2021年1月22日才将党的组织关系转到县人民医院第六党支部，期间党费均在某村党支部缴纳。二是发展党员不严格、不规范。县人民医院1名党员入党申请书为打印版，非手写版；县人民医院党支部未掌握2名党员发展情况，错误将2人发展对象公示时间写成入党积极分子公示时间。

- 2.党内政治生活不够严肃，组织生活不规范、不严谨。一是未严格落实组织生活会。二是未严格落实“三会一课”组织生活制度。

- 3.执行组织人事工作不严，中层干部任用不规范。违规用人，未按照相关规定任用中层干部。县人民医院任用劳务派遣人员为主要科室主任，违反《人力资源和社会保障部劳务派遣暂行规定》第三条用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。

- 4.职工日常管理不到位。职工长病假医疗期结束后管理缺失。

- 5.严肃严谨的审计结果与县人民医院的实际执行情况自相矛盾。

- （四）按照立行立改有关要求，向县人民医院党委移交了1个问题。经督促整改，取得如下成效：

- 移交问题：经查阅2022年县人民医院12345投诉工单等相关材料，发现群众反映在县人民医院看病期间医生、护士等相关人员不在岗的问题较为集中。针对该问题，第三巡察组于2022年11月21日、23日对县人民医院门诊部、病案室等部门进行实地走访、深入了解，发现县人民医院门诊部医务人员存在迟到、不在岗等问题。如21日下午4:00县人民医院病案室门口有多名群众在等待复印资料，但按门铃、敲门均无人应答；23日上午7:50肿瘤科门诊、神经外科门诊医生均未在岗；23日上午7:53口腔科分诊台无人在岗；23日上午8:01中医科中药房无人在岗；23日上午8:10放射科2人未在岗；23日上午8:22病理室锁门，按门铃、敲门均无人应答；23日上午8:27中医专家诊室（1）无人在岗。

- 整改成效：一是2022年11月25日召开院党委（扩大）会议专题研究部署；二是院党委对分管领导、科室主任进行工作约谈；三是分管领导对迟到、不在岗人员进行工作约谈；四是分管领导召开门诊部劳动纪律整顿会议。2023年1月12日经巡查组实地查看，县人民医院相关科室人员基本在岗，上班纪律良好。

- 三、意见建议

- 一是要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、十九大精神，贯彻落实习近平总书记“4.13”重要讲话精神和中央12号文件，全面落实省第八次党代会和省委八届历次全会，县第十五次党代会和县委十五届历次全会决策部署，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署。

- 二是坚持问题导向，深入学习贯彻二十届、十九届中央纪委历次全会精神，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，切实扛起巡察整改政治责任。要增强政治自觉，强化巡察整改的主动性；要细化措施，强化巡察整改的针对性；要注重标本兼治，强化巡察整改的长效性。